贵溪市2017年农田水利项目县设计

合同编号：GXSNTSL/2017-SJ

招   标   人：贵溪市金屯镇水利工程建设项目部

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

二○一六年一月

目    录

第一章  招标公告	2

第三章 评标办法（综合评估法）	22

第四章 合同书（格式）	- 26 -

第五章  工程技术资料	- 31 -

第六章  投标文件（格式）	- 32 -

第一章  招标公告

贵溪市2017年农田水利项目县设计招标公告

1.招标条件

本招标项目贵溪市2017年农田水利项目县设计已由上级主管部门批准建设，资金已落实，招标人为贵溪市金屯镇水利工程建设项目部 。项目已具备招标条件，现就本项目的设计面向国内进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：贵溪市雷溪、流口、金屯、塘湾四个乡镇。

2.2招标范围：贵溪市2017年农田水利实施方案及施工图设计。

2.3标段划分： 1个。

2.4设计完成期限：开始编制日期为 2016年 2月29日，计划提交日期为 2016年5月31日，设计周期93日历天，

2.5招标控制价： 50万元。

2.6质量要求：符合现行国家相关水利水电行业工程勘察设计等相关规范。

3. 投标人资格要求

1、具备独立法人资格（提供有效营业执照）。

2、具有水利行业工程设计丙级（及以上）资质（提供资质证书）

3、企业通过ISO9001质量认证体系（ISO9001质量认证体系认证证书原件）。

4、拟担任本项目的负责人应具备水利工程专业中级工程师或以上职称（职称证书原件）。

5、投标人未处于被责令停业、取消、暂停江西省水利工程设计投标资格状态。

6、本项目不接受联合体招标

4.资格审查方法

本次招标项目采用资格后审，合格制，资格审查不合格的投标文件将被否决，其投标报价将不进入B值计算，具体评审办法详见招标文件第三章评标办法内容。

5.资格审查文件与招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，请于本公告发布之日起自行通过江西省公共资源网（鹰潭市本级）及江西中汇工程技术监理咨询有限公司网站下载招标文件，并按要求编制投标文件。

6.投标文件的递交

6.1递交投标文件的截止时间为2016年2月 25 日 9时30分，地点为贵溪市公共资源交易中心。

6.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.有关事项说明

7.1如有本次招标的解答、澄清和修改等补充材料，将在江西省公共资源交易网（鹰潭市本级）站发布，请潜在投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

7.2本次招标投标人代表（法定代表人或其授权委托人）必须在投标截止时间前到达开标地点签到并出具有效身份证明材料原件（本人居民第二代身份证、法人证明材料或授权委托书），未按要求出席开标会的投标人，视为其自动放弃投标，投标文件在开标现场按无效标处理，不进入资格审查。

8.发布公告的媒介

本次公告同时在中国采购与招标网、江西省招标投标网、贵溪市公共资源交易中心网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布。

9.联系方式

招标人：贵溪市金屯镇水利工程建设项目部

联系人：杨先生

电  话：13507010046

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

地    址：江西省南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居D栋2801

联系人：欧阳先生

电话/传真： 18970835366        0791-83800108

2016年1月29日

第二章  投标须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 贵溪市金屯镇水利工程建设项目部 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 贵溪市2017年农田水利项目县设计 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 贵溪市雷溪、流口、金屯、塘湾四个乡镇 |
| 1.1.6 | 现场管理机构 | / |
| 1.2.1 | 资金来源 | 政府资金 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 贵溪市2017年农田水利项目县设计初步设计报告、技施图纸。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 自招标人与中标人合同签订之日起， 93天内完成初步设计报告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 见招标文件第三章评标办法。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2016年 2月9日下午17：00 |
| 1.10.2 | 招标人澄清的时间 | 2016年 2月 10日下午17：00 |
| 2.1.1 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标人书面澄清在投标文件截止时间15天前在江西省公共资源交易网（鹰潭市本级）站上公布。各投标人应及时关注并查询，因查询不及时造成的后果由各投标人自负。招标人对招标文件的修改和补充是招标文件的组成部分。 注：本项目由投标人网上直接下载招标文件和招标文件的修改、澄清及补充通知，无法确定投标单位，因此原则上招标人不会在上述时间(招标人书面澄清截止时间)后发布招标文件的修改、澄清或补充通知，但为避免由于在上述时间后招标人临时发现或投标人临时提出招标文件的重大遗漏，招标人不得不在上述时间后发布招标文件的修改、澄清或补充通知，故郑重提醒投标人应仔细阅读该招标文件，并及时提出澄清或疑问，另外，在开标前三天，应再次查询江西省公共资源交易网（鹰潭市本级）网上是否有该项目新发布的招标文件修改、澄清或补充通知，以避免造成投标文件编制中的遗漏。在上述时间后发布的该招标文件修改、澄清或补充通知仍是招标文件的组成部分。因查询不及时造成的后果由各投标人自负。 |
| 2.2.2 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  |
| 2.2.3 | 投标预备会 | 不召开 |
| 2.2.4 | 投标截止时间 | 2016年 2 月25日上午 9 时 30 分， |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金缴纳形式：转账 投标保证金金额：玖仟元整（人民币） 到账截止时间：2016年2月24日16时00分之前。 汇入帐户： 户名、开户银行、账号：户名：贵溪市公共资源交易中心 开户行：中国农业银行股份有限公司贵溪支行金鑫分理处 帐号：1439 2101 0400 1182 9 备注：注：①投标保证金须从投标人企业基本帐户汇出；②投标保证金必须在到帐截止时间之前到达招标人指定账户，未按招标文件规定和要求到达的，视为放弃投标。汇款请注明“贵溪2017年农田水利设计投标保证金”字样；未按上述要求办理的，按无效标处理。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 按投标文件格式要求签字或盖章 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 胶装成册 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 贵溪市公共资源交易中心 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 时间：2016年2月25日上午 9 时 30 分 地点：贵溪市公共资源交易中心 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □否，推荐的中标候选人数：3人 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 中国采购与招标网、江西省招标投标网，贵溪市市公共资源交易中心网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布 |
| 10.1 | 中标人须支付费用 | √代理费、咨询费费用√建设工程场地交易费√专家评审费 |
| 10.2 | 其它说明 | 1、中标人接到招标代理机构通知后5日内，必须按时到指定地点领取中标通知书。如招标文件约定由中标人支付招标代理服务费，还应先向招标代理机构支付这些费用。 2、中标人必须在领取中标通知书后5日内，向招标人提交履约保证金，与招标人商谈并签订合同。 3、如中标人出现不按规定支付招标代理服务费或工程交易综合服务费，或出现不按时领取中标通知书、不按时提交履约保证金、不按时与招标人签订合同等情况之一的，招标人将没收其投标保证金，向上级主管部门报告其不良行为，并将确定后续中标候选人为中标人。 招标人将严格按本条规定执行。 |

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的勘察设计周期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段勘察设计的资质条件、能力和信誉。见资格审查文件。

1.4.2 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

- 为本标段代建人；

- 为本标段提供招标代理服务的；

- 与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本标段的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- 与本标段的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的，受到行政处罚的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按招标公告（或投标邀请书）规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 在投标人须知前附表规定的截止时间召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以网站公布形式供所有购买招标文件的投标人查看。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11 分包

见投标人须知前附表。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）

- 投标人须知

- 评标办法

- 合同书（格式）

- 工程技术资料

- 投标文件（格式）

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间17天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间7天前，通过招标代理机构或相关网站发布形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足7天，投标截止时间应相应延长。

2.2.3投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清通知；否则，在投标人出席开标会签到视为确认收到。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间7天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在1天内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- 投标函；

- 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

- 投标保证金；

- 项目管理机构；

- 资格审查资料；

- 原件的复印件；

- 其它材料；

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2投标人应充分了解工程项目位置、周边环境、道路限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

见招标文件第六章，按其要求格式编制。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章（其他见本卷第六章“投标文件格式”要求）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章确认。

3.7.4 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记 “ 正本”或“ 副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应采用Ａ４纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应有投标法人代表或授权的委托代表人签字及盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第1.10.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。投标人有关人员参加开标会的要求见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1）介绍参加开标大会的现场来宾与前期招标工作情况；

(2）邀请出席开标大会的有关领导讲话；

(3）公布在投标截止时间前递交投标文件与投标保证金的投标人名称，并查验投标人出席开标会人员有效证件及本人身份证；

(4）宣在招标监督人员的监督下，由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封情况；

(5）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(6）宣布投标文件开启顺序：按投标人报名的先后顺序；

(7）按照宣布的开标顺序当众开标，开前查验投标文件封装标识情况，公布投标人名称、标段名称及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

(8）主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等在开标记录上签字确认。

(9）开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人或委托代理人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5）其他可能影响公正评标的情形。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

评标委员会推荐３名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

招标人应在接到评标委员会的书面评标报告后十五日内，根据评标委员会的推荐结果确定中标人，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

### 8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

(4）根据工程勘察设计招投标办法（国家发展改革委等八部委第2号令）第四十六条规定，同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

(5）中标候选人均未与招标人签订合同的；

(6）经行政主管部门查实，中标候选人均不具备中标资格或存在违规行为的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为视为招标人与投标人串通投标：

(1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

(2）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

(3）招标人预先内定中标人；

(4）有证据证明的招标人与投标人串通的。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为视为以他人名义投标：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（二）由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员；投标人不能提供项目负责人、主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的；

（四）投标保证金不是从投标人基本账户转出的；

（五）法律法规规章规定的以他人名义投标的其他行为。

9.2.2投标人有下列情形之一，应当认定为弄虚作假行为：

（一）利用伪造、变造或者无效的资质证书、印鉴参加投标的；

（二）伪造或者虚报业绩的；

（三）伪造项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明，或者中标后不按承诺配备项目负责人或者主要技术人员的；

（四）伪造或者虚报财务状况的；

（五）提交虚假的信用状况信息的；

（六）隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息的；

（七）法律法规规章规定的其他弄虚作假行为。

9.2.3 下列行为均视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件多处错漏一致的；

（二）不同投标人的投标报价或报价组成异常一致的；

（三）不同投标人的投标文件由同一单位或同一个人编制的；

（四）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员全部或部分相同的；

（五）不同投标人的投标文件相互混装的；

（六）不同投标人授权同一人作为投标人代表的；

（七）不同投标人使用同一单位资金交纳投标保证金的；

（八）有证据证明投标人之间串通的其他情形的。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、需要补充的其他内容

10.1中标人须支付费用

详见投标人须知前附表规定

附件一  招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：

（招标人名称）:

经过仔细阅读        （项目名称）      招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、

2、

……

年   月   日

注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

附件二  招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：

经研究，对        （项目名称）      招标文件，作如下澄清：

1、

2、

……

请收到本通知后以书面形式按招标文件第２章附件四格式在      年      月      日前回复确认，同时采用传真方式发至      。

招标人：       （盖单位章）

年      月      日

注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。

附件三  招标文件修改通知

招标文件修改通知

编号：

（投标人名称）：

经研究，对      （项目名称）      （标段名称）招标文件，作如下修改：

１．……

２．……

请收到本通知后以书面形式按招标文件第２章附件四格式在      年      月      日前回复确认，同时采用传真方式发至      。

招标人：       （盖单位章）

年      月      日

注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

附件四  招标文件澄清通知、修改通知确认函

编号：

（招标人名称）：

你方      年      月      日发送的      （项目名称）      （标段名称）招标文件问题      （澄清通知／修改通知）， 我方已于      年      月      日收到，通知的主要内容如下：

年      月      日，      （文件名称及编号），共      （页码

总数）       （条款总数）；

特此确认。

年      月      日

注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。

附件五  开标记录表

工程

开标记录表

招标控制价A=______

开标时间：  ______年___月___日___时___分

开标结束时间：_______年___月___日___时___分

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 标书有 效情况 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主持人：       开标人：       唱标人：

记录人：       监标人：

附件六  中标通知书

中标通知书（格式）

（中标人名称）:

你方于                 （投标日期）所递交的          （项目名称）        勘察设计投标文件己被我方接受，经评标委员会评审，被确定为中标人。

中标价：                          。

设计周期：                         月/日历天。

项目负责人：                          （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                          （指定地点）与我方签订勘察设计合同协议书，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

年    月 ＿日

附件七  中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）:

我方已接受                          （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的                       （项目名称）                    （标段名称） 投标文件，确定                （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

年    月＿日

## 第三章评标办法

贵溪市2017年农田水利项目县设计

招标评标办法

- 评标原则

以公平、公正、科学，择优选择为原则。

- 评标委员会的组建

评标采取评标委员会负责制。评标委员会由5名评标专家组成，评标专家按照《江西省水利工程建设项目招标投标管理暂行办法》（赣水建管【2010】236号）的规定随机抽取。评标委员会设主任委员1名，由评标委员会推荐产生。

- 评审程序

1、评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对通过资格审查的投标人的投标文件进行详细评审，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。

2、评标委员会根据本评标办法对投标人投标文件的技术商务部分逐项打分累计汇总，平均后为投标人的技术商务部分得分。评标委员会对投标人的投标报价进行复核，并根据本评标办法计算投标人的投标报价得分；技术商务部分得分与投标报价得分之和为投标人的最终得分。

3、评标委员会提交的评标报告按最终得分由高到低顺序推荐不超过3名中标候选人。综合评分相等时，以技术商务评分高者优先，当技术商务评分也相等时，以投标唱标报价低的优先；投标唱标报价依然相等的，由招标人代表在招投标监管机构的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位。

- 资格审查

评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对资格审查合格的投标人的投标文件进行详细评审，资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决。

不符合下列资格审查条件之一者，则该投标人不能通过资格审查。

##### （1）具备独立法人资格。

##### （2）具有有效的营业执照。

##### （3）具有水利行业设计丙级及以上资质。

##### （4）拟投入项目技术负责人具有水工专业工程师及以上职称。

- 响应性详审

1、在评标过程中，如发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经评标委员会确认，该投标人的投标作废标处理。

2、评标委员会将审查通过资格审查的投标人的投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，经评标委员会确认，作废标处理，并在评标报告中做出说明。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

3、投标文件有下列情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应：

(1)没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

(2)投标文件未按招标文件格式要求签字或加盖公章的；

(3)投标文件字迹模糊导致无法确认投标报价的；

(4)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限（或未能在实质上响应的）；

(5)投标报价高于招标文件设定的最高投标限制报价的；

(6) 投标文件附有招标人不能接受的条件的；

(7) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求或违反国家有关规定的。

4、细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可以书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

- 评分标准

综合评估法评分标准采用百分制，其中：投标报价部分10分，质量保证体系15分，项目进度计划10分，业绩和资信30分，主要负责人业绩与资历10分，项目人力资源配置25分。

（一）投标报价（10分）

1、本项目设最高投标价，最高投标限制价为招标人编制的招标控制价即A=50万。高于招标文件设定的最高投标限制报价的投标报价为无效报价，评标委员会否决其投标。

2、评标价的确定

评标价C=（0.8A+0.2B)×K。

其中：

(1) A 为招标人编制的招标控制价A=50万

(2）B 为开标现场公布的所有有效投标价的平均值，不进入B 值计算的情形：①开标现场确定的废标或无效标；②高于招标文件设定的最高投标限制价的；③未通过资格审查的；④未按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

(3）K为合理低价期望值。开标前，在开标现场由招标人代表当众随机抽取；K值为0.960、0.965、0.970、0.975、0.980五个数之一。

(4）本项目A、B、C值均四舍五入精确到百分比后的2位小数。

4、投标价分值的计算

(1)投标价与评标价之比等于1时，该报价得分为10分。

(2)投标价与评标价之比大于1时，每高1%扣0.5分，直到扣完该报价得分为止。

(3)投标价与评标价之比小于1时，每低1%扣0.2分，直到扣完该报价得分为止。

(4)报价得分计算采用直线内插法并精确到小数点后两位(四舍五入)。

5、投标文件中的大写报价与小写报价应一致，不一致的以大写报价为准；

（二）质量保证体系(15分)

（1）质量保证措施（10分）

主要评审投标人针对本项目制定的质量保证措施情况横向比较，酌情赋分，如无重大错误，最低不低于8分。

（2）质量管理体系（5分）

具有有效的ISO质量管理体系认证证书得5分，否则不得分。

评审依据：质量管理体系认证证书中文版原件

（三）项目进度计划（10分）

主要评审投标人针对本项目制定的进度计划，不满足进度要求的不得分，满足进度要求的根据进度计划的合理性酌情赋分，如无重大错误，最低不少于8分。

（四）业绩与资信（30分）

1、企业资质（9分）

满足资质要求，具有水利行业设计丙级资质的得4分；具有水利行业设计乙级及以上资质的得6分。为确保中标人能提供及时周到的现场技术服务，投标人注册地在江西或在江西设立分支机构加3分。

2、类似业绩（16分）

本评标办法类似业绩是指近3年（2013年1月1日至2015年12月31日，以合同签订时间为准）内与招标项目相类似的小型农田水利重点县或新增农田水利项目县设计业绩，投标人须在开标现场于投标截止时间前递交用于评审的设计合同协议书原件、水行政主管部门的设计（实施方案）批复文件原件或复印件（复印件必须加盖建设单位鲜章），二者缺一不可，未按要求递交的视为无效业绩，评审时不予相应计分。

投标人具有有效类似业绩每个得4分，最多得12分；类似业绩批复总投资额在本招标项目估算总投资额70%以上（含本数，本招标项目估算投资额为2500万）每个再加2分，最多加4分。类似业绩的加分以水行政主管部门的设计批复内容为准，不接受其他证明材料。

3、单位诚信（5分）

凭行贿犯罪档案查询原件计分。根据赣水建管字【2013】239号有关规定，投标人在招标公告发布之后自行到单位所在地或业务发生所在地检察机关申请对本单位企业法人及拟派项目负责人进行行贿犯罪档案查询，对经查询有行贿犯罪记录的，在评标中给予投标人在得分中予以扣3分，无犯罪记录的得5分。

（五）主要技术负责人业绩与经历(10分)

1、拟派技术负责人主持过类似工程实施方案编制的得10分，只参与的得5分，无不得分

评分依据：同时提供类似工程实施方案文本及设计合同原件，否则不相应计分）。

（六）项目人力资源配置（25分）

（1）项目技术负责人（10分）：拟派技术负责人具有水工专业工程师职称的得8分，具有水工专业高级工程师职称得10分，否则不得分；

评审依据：职称证书原件。

（2）各专业负责人（15分）：本项评分专业按4个专业控制，水文、水工、农水、造价4项专业（以职称证上专业认定），4个专业全部配齐且均具工程师或以上职称的得9分；各专业负责人为高级工程师或以上职称的，每增加1个专业加2分，最多加6分；各专业负责人未达到工程师职称的，按每缺少1个专业扣3分，扣完为止。

评分依据：拟投入专业人员的技术职称证书，否则不予相应计分。

注：上述人员必须为投标人本单位人员，若职称证书未能体现投标人名称的则应附上聘用合同原件。

- 中标人的确定

招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单，公示后。无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。排名第二的中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织招标。

评标全过程由贵溪市水招办进行监督。

- 其他

招标文件中凡与本评标办法不一致的或相抵触的，以本评标办法为准。

# 第四章 合同书（格式）

发    包    人：

（勘察）设计人：

发包人委托（勘察）设计人承担_______________________________________________________工程勘察设计，工程地点为____________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条勘察设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或勘察设计中标通知书

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：现行国家的法律法规和规范规程。

2.4 勘察设计必须符合工程建设强制性标准。

第三条合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标通知书（文件）

3.3发包人要求及委托书

3.4投标文件

3.5经双方确认进入合同的其他文件

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程勘察设计的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按合同书第十一条约定的办法解决。

第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及勘察设计内容（根据行业特点填写）

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________   _____________

第五条发包人向（勘察）设计人提交的有关资料、文件及时间

___________________________________________________________________  ____________

第六条（勘察）设计人向发包人交付的勘察设计文件时间及份数（具体要求具体编写）：

第七条费用

7.1本合同的勘察、设计费以中标价为准。

7.2本合同勘察设计费总额为            元。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

第八条支付方式及履约担保

8.1本合同无预付款，其费用按设计进度支付。

8.2设计单位在签订合同后启动设计工作。

8.3双方委托银行代付代收有关费用。

第九条双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行勘察设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交勘察设计文件的时间。

9.1.4发包人必须按合同规定支付预付款（如有），收到预付款作为设计人勘察设计开工的标志。未收到预付款，设计人有权推迟勘察设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付勘察设计费，每逾期支付一天，应承担应支付       的逾期违约金，且设计人提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付勘察设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理勘察设计周期，且发包人应支付赶工费，标准为：               。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付勘察设计文件顺延的情况除外）。并对提交的勘察设计文件的质量负责。

9.2.2勘察设计合理使用年限为符合国家现行规范规程要求。

9.2.3设计人对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人勘察设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额最高为勘察设计费的  20    ％。

9.2.4由于设计人原因，延误了    、    ……的交付时间(合同约定)，每延误一天，扣除相应阶段设计费的        。

9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的预付款。

9.2.6设计人交付勘察设计文件后，按规定参加有关上级的勘察设计审查，并根据审查意见进行调整补充，直至审批通过为止。工程开始实施后，设计人除按合同规定交付施工图纸外，还应负责向发包人及施工单位进行勘察设计交底、处理有关勘察设计问题和参加工程验收。

9.2.7项目负责人须为投标文件中确定的人员。如设计人未投入投标承诺的人员进行勘察设计工作，发包人可根据情况扣除勘察设计费。如因设计人原因,影响项目立项或工程建设进度的,发包人可中止本合同,设计人酌情返还已付的设计费。

9.2.8设计代表驻工地时间为 3  天/月。

第十条保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条争议解决

本建设工程勘察设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解，调解不成时，可由仲裁机构仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条 索赔

设计人可按以下规定向发包人索赔：

（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

（2）索赔事件发生后14天内，向发包人发出要求索赔的报告；

（3）发包人在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求设计人进一步补充索赔理由和证据，发包人超过21天未予答复，应视为该项索赔已经认可。

发包人可按以下规定向设计人索赔：

（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

（2）索赔事件发生后14天内，向设计人发出要求索赔通知；

（3）设计人在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求发包人进一步补充索赔理由和证据，设计人在21天未予答复，应视为该项索赔已经认可。

第十三条合同生效及其他

13.2设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收为止。

13.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

13.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

13.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13.6本合同双方签字盖章即生效，一式____份，发包人_____份，设计人____份。

13.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人另有要求需设计人技术咨询服务时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

13.9合同终止：在工程建成通过竣工验收，勘察设计费结清后自行失效。

发包人名称：（盖章）                        设计人名称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）         法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地    址：                                 地    址：

邮政编码：                                 邮政编码：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

开户银行：                                 开户银行：

银行帐号：                                 银行帐号：

日期：        年  月  日                   日期：        年  月  日

# 第五章  工程技术资料

投标人自行实地勘察

# 第六章  投标文件（格式）

（标段名称）

投标文件

合同编号：【        】

投   标   人：

年        月        日

目   录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、原件的复印件

八、其它材料

## 一. 投标函

投 标 函（格式）

：

1、我单位认真研究了      （项目名称）      （标段名称）招标文件（合同编号：        ），并勘察了现场，愿意遵守招标文件的全部要求，在____日历天承担并履行完成招标文件规定的(勘察)设计人全部责任和义务。

2、我单位提出的工程(勘察)设计投标报价为：工程(勘察)设计费为人民币（大写）________________元（￥________）（或项目批复相应阶段总设计费的       ％）。

3、我单位同意所递交的投标文件在投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内，我单位将受此约束。

4、我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

5、一旦我单位中标，我单位保证投入合格的专业技术人员进行(勘察)设计，承诺拟派设计代表月驻工地时间不少于     天，且完全保证服从工程设计需要，如违反承诺,我方愿按有关规定接受任何处罚。委任      担任项目负责人，从业主书面通知之日起    天（日历日）内完成       (勘察)设计工作，提交工程初步设计报告，并按照项目后续工作的各项要求，做好招标和施工图阶段的勘察设计任务，提供相关服务。

6、若未中标，我单位同意招标人采用我单位全部或部分设计方案。

7、                     （其它补充说明）。

投标人：  （名称并盖单位公章）

法定代表人(或委托代理人) ： （签名）

项目负责人： （签名）

地    址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户单位：

日    期：     年     月     日

## 二. 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：             性别：         年龄：             身份证号码：

职务：                  系                     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年       月       日

## 三. 授权委托书

本人                 （姓名） 系                   （投标人名称） 的法定代表人， 现委托                （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）         （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                      （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

年         月         日

## 四. 投标保证金

附上投标保证金的交纳凭证或票据的复印件

## 五. 项目管理机构表

5.1（勘察）设计项目管理机构组成表

拟投入本次（勘察）设计项目人员汇总表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 主要管理人员 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水工专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 风景园林专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程勘察专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 给排水专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程造价专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术人员 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：拟派出本项目人员须为投标人的本单位人员，以职称证书、注册证书等所署单位证明为准，相关材料复印件在“七、原件的复印件”中提供。

5.2主要（勘察）设计人员情况表

主要（勘察）设计人员情况表（格式）

| 姓名 | 职务或职称 | 年龄 | 专业 | 主要资历、经验及承担过的（勘察） 设计项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目前正在承担的其他工程（勘察）设计项目情况 |
| 项目名称 | 项目地点 | 建设规模 | 开/竣工日期 | 担任的技术职务 |

## 六. 资格审查资料

6.1 投标人基本情况

投标人基本情况表（格式）

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 主管部门 |  |
| 成立时间 |  | 注册资金（万元） |  |
| 单位性质 |  |
| 投标期间 联系人 |  | 电 话 |  | 传 真 |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  | 其中：技术人员数 |  |
|  | 高级工程师 |  | 工程师 |  |
|  | 助理工程师 |  | 技术员 |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |
|  | 姓 名 | 职务/职称 | 年 龄 | 专 业 |
| 单 位 概 况 |  |

注：相关材料复印件在“七、原件的复印件”中提供。

6.2完成的类似项目情况表

| 序号 | 工程名称 | 建设地点 | 项目法人 | 建设规模 | 勘察设计 阶段 | 已完成的 设计成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注相关材料复印件在“七、原件的复印件”中提供。

6.3 已完成工程的获奖情况

已完成工程勘察设计获奖情况一览表（格式）

| 序号 | 获奖项目名称 | 获奖等级 | 颁发单位、时间及有关证明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：只报省(厅)级以上勘察设计获奖情况；2、表格后附对应的获奖证书或证明文件。

## 七. 原件的复印件

| 序号 | 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |
| 2 | 资质证书 |  |
| 3 | 已完成的类似项目业绩 |  |
| 4 | 项目负责人职称证 |  |
| 6 | 法人身份证 |  |
| 7 | 各专业负责人注册执业资格证书、职称证 |  |
| 8 | 认证体系证书 |  |
| 9 | 其它 |  |

## 八. 其它材料

根据招标文件要求以及投标人认为需要提交的其它资料，如有的话，请随投标文件一并附上。

# Text boxes

建 设 工 程 （勘察）设 计 合 同

工程名称：___________________        ___________

工程地点: ___________________        ___________

合同编号：___________________        ___________

（勘察）设计证书等级：___________ _______________

发包人：

（勘察）设计人：__________________         _______

签订日期：___________________         ___________